ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Добавление второго источника отзывов в платформу AuditLens

| Система | AuditLens, вкладка «Отзывы» |
| --- | --- |
| Репозиторий | github.com/SashaEee/auditLens, ветка main |
| Исполнители | Дмитрий, Алексей (источники распределяются между собой, см. п. 3) |
| Срок | ориентировочно 2 рабочих дня на источник |
| Версия | 1.0 от 02.08.2026 |

# 1. Назначение работы

Вкладка «Отзывы» показывает жалобы клиентов на банки: темы обращений, всплески, эскалации в ЦБ и суд, географию, расхождение Сбербанка с рынком. Сейчас данные берутся из одного источника, banki.ru.

Требуется подключить дополнительные площадки с отзывами, чтобы картина не зависела от одного сайта и его аудитории. Сбор должен идти автоматически раз в сутки, результат выводиться на вкладке отдельным блоком.

# 2. Что нужно знать до начала

В системе два не связанных между собой набора отзывов, и это определяет состав работ.

Вкладка читает внешнюю базу bankiru (см. src/bank_audit/rag/reviews_dash.py:20). Эту базу наполняет отдельный процесс вне нашего репозитория, доступ к ней у приложения только на чтение.

Существующие сборщики (banki, sravni, bankiros) пишут в локальную таблицу review основной базы, которую вкладка не читает. Там уже накоплено 2 225 отзывов, не выведенных в интерфейс.

Отсюда следует, что задача состоит из двух частей: сбор данных и вывод их на вкладку. Сборщик сам по себе результата не даст.

Складывать два набора в одни цифры нельзя. В базе bankiru лежат только негативные отзывы (1 и 2 звезды), новая площадка даст полный спектр оценок. Сумма исказит долю жалоб, поэтому новый корпус выводится отдельным блоком со своей подписью.

# 3. Распределение источников между исполнителями

Площадку каждый выбирает сам, но до начала работы Дмитрий и Алексей согласуют между собой, кто какую берёт, и пишут постановщику. Две одинаковые площадки к работе не принимаются.

Требования к площадке:

- страницы отдаются обычным HTTP-запросом, без обязательного JavaScript и капчи;

- у каждого отзыва есть постоянная ссылка на сам отзыв, а не на список;

- дата публикации указана в абсолютном виде (12.03.2026, а не «2 дня назад»);

- есть оценка, приводимая к шкале от 1 до 5;

- тексты на русском языке;

- желательно указан город автора отзыва.

Проверить кандидата следует до написания кода:

UA='Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36'

curl -s -A "$UA" 'https://площадка/bank/sberbank/otzyvy' -o /tmp/p.html

wc -c /tmp/p.html                   # < 20 КБ: скорее всего JS-рендер, не подходит

grep -c reviewBody /tmp/p.html      # > 0: есть разметка JSON-LD, лучший случай

grep -c __NEXT_DATA__ /tmp/p.html   # > 0: есть встроенный JSON, тоже подходит

curl -s https://площадка/robots.txt | head -30

Не рекомендуются Яндекс.Карты и otzovik.com: там капча, а поддержки прокси в проекте нет, ночной сбор будет останавливаться. Как ориентир можно посмотреть vbr.ru (вероятна разметка JSON-LD) и 2GIS (даёт город и конкретное отделение).

# 4. Охват банков

Отзывы собираются по всем банкам, представленным в интерфейсе, а не только по Сбербанку. В корпусе отзывов сейчас 219 банков, в справочнике системы 60 банков с заданными кодами.

Перечислять банки в конфигурации вручную не нужно. В файле src/bank_audit/config.py:57 есть справочник _BANK_SLUG_OVERRIDES, который сопоставляет код банка в нашей базе с кодом банка на площадке, а функция _expand_review_targets (там же, строка 91) автоматически строит цели сбора по банкам из базы.

Сейчас автоподстановка включена только для banki.ru и sravni.ru. В рамках работы её нужно распространить на новую площадку: добавить в справочник соответствие кодов и включить свой источник в функцию расширения.

Минимально принимается покрытие первых 15 банков по числу отзывов: Альфа-Банк, ВТБ, Т-Банк, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Яндекс Банк, Ozon Банк, МТС Банк, ПСБ, ОТП Банк, Уралсиб, Почта Банк, Россельхозбанк, Ак Барс Банк. Коды банков на площадке проверяются вручную, наугад их подставлять нельзя.

# 5. Состав работ

- Описать источник в config/sources.yaml. Образец: блок bankiros_reviews, строка 244.

- Написать адаптер src/bank_audit/sources/<площадка>_reviews.py. Наследует класс SourceAdapter (sources/base.py:12), реализует методы fetch() и parse_reviews(). Ближайший образец: sources/bankiros_reviews.py, 167 строк, разбирает JSON-LD. Если нужна постраничная навигация, смотреть sources/banki_reviews.py:80.

- Добавить площадку в справочник кодов банков и в автоподстановку целей (config.py:57 и config.py:91).

- Написать тест с фикстурой: сохранить реальную страницу в tests/fixtures/ и проверить, что разбор достаёт нужные поля. Тестов на источники в проекте пока нет.

- Сделать витрину второго набора: новый файл src/bank_audit/rag/reviews_local.py с теми же агрегатами, что в reviews_dash.py, но по таблице review.

- Добавить точки API в src/bank_audit/web/app.py рядом с существующими /api/reviews/*.

- Вывести блок на вкладке: src/bank_audit/web/static/app.jsx. Сборка фронтенда не требуется, файл правится и страница обновляется.

# 6. Требования к данным

Разбор страницы возвращает объект ReviewDraft (src/bank_audit/models.py:64):

| Поле | Обяз. | Содержание |
| --- | --- | --- |
| source | да | ключ источника, совпадает с ключом в sources.yaml |
| source_review_id | да | устойчивый идентификатор отзыва на площадке |
| source_url | да | прямая ссылка на отзыв |
| bank_name_raw | да | название банка в том виде, как на сайте |
| posted_at | да | дата публикации с часовым поясом |
| text | да | текст отзыва |
| rating | желат. | оценка по шкале от 1 до 5 |
| title | нет | заголовок отзыва |
| author_raw | нет | имя автора, при записи заменяется хешем |
| product_category | нет | продукт, если площадка его размечает |

Запись выполняется функцией upsert_review (src/bank_audit/normalizer/reviews.py:130), защита от повторов там уже есть: ограничение UNIQUE (source, source_review_id) и дополнительная сверка по содержимому.

Ключевое поле: source_review_id. Если оно неустойчиво, например зависит от положения отзыва на странице, при каждом сборе будут появляться дубликаты.

# 7. Город

Во внешней базе город хранится в поле location и заполнен практически у всех записей (411 912 из 411 916). На вкладке по нему построен блок географии.

В локальной таблице review поля города нет. Если площадка город отдаёт, следует добавить колонку city отдельной миграцией (следующий свободный номер, migrations/027_*.sql) и заполнять её. Если площадка город не отдаёт, работа принимается без него.

# 8. Периодичность сбора

Отдельной настройки не требуется. Планировщик в 05:00 по московскому времени перебирает все ключи из config/sources.yaml (см. src/bank_audit/digest/scheduler.py:178). Источник, описанный в конфигурации, начинает собираться ежедневно автоматически.

# 9. Порядок приёмки

Все проверки выполняются из корня репозитория до передачи работы.

python -c "import yaml;yaml.safe_load(open('config/sources.yaml'))"

python -m bank_audit.cli list-sources

python -m pytest tests/test_<площадка>_reviews.py -q

python -m bank_audit.cli ingest --source <площадка>_reviews

Конфигурация должна читаться без ошибок, новый источник появляться в списке, ранее существовавшие оставаться на месте, тест проходить, все цели сбора завершаться статусом ok.

Далее проверки по базе данных:

-- записи распределены по банкам, покрыто не менее 15 банков

SELECT b.name, count(*) FROM review r JOIN bank b USING(bank_id)

WHERE r.source = '<площадка>_reviews' GROUP BY 1 ORDER BY 2 DESC;

-- отзывов без привязки к банку быть не должно

SELECT count(*) FROM review

WHERE source = '<площадка>_reviews' AND bank_id IS NULL;

-- у каждого отзыва своя ссылка, числа обязаны совпасть

SELECT count(*), count(DISTINCT source_url) FROM review

WHERE source = '<площадка>_reviews';

-- даты и оценки в допустимых пределах

SELECT min(posted_at), max(posted_at), min(rating), max(rating)

FROM review WHERE source = '<площадка>_reviews';

Отдельно выполняется повторный сбор той же командой: число записей вырасти не должно. Это основная проверка защиты от дубликатов.

Визуальная проверка: вкладка «Отзывы» открывается, прежний блок работает как раньше, новый показывает собранные данные.

# 10. Ограничения

- запись во внешнюю базу bankiru запрещена, она принадлежит смежному процессу и открыта только на чтение;

- данные двух наборов не объединяются в общие показатели;

- имена, контакты и иные персональные данные авторов в открытом виде не сохраняются;

- на начальном этапе глубина обхода не более 3 страниц на банк, интервал между запросами не менее секунды;

- правила robots.txt площадки соблюдаются.

# 11. Справочные материалы

Подробный разбор устройства проекта, готовые примеры и типовые ошибки: файл docs/TZ_reviews_second_source_details.md в репозитории. Читать целиком не требуется, обращаться при затруднениях.

Отдельно следует учесть: объявленная в pyproject.toml команда auditlens не работает, она ссылается на отсутствующую функцию. Рабочий вариант запуска: python -m bank_audit.cli.

При затруднениях следует направить постановщику: выбранную площадку, вывод команды сбора, последние записи таблицы extraction_run и фрагмент сохранённой страницы из каталога workspace/raw/.